REGISTRO HISTÓRICO OFICIAL

Histórico cronológico de desenvolvimento do Trofia

Consolidação das conversas, documentos de estado e histórico Git

Aplicativo: com.hermegas.trofia
Repositório: github.com/magnoClovis/nutrition-tracker
Consolidado em 01/09/2026

# Sumário

1. Método, fontes e regras de interpretação

2. Linha do tempo cronológica unificada

3. Implementações futuras planejadas

4. Contradições e limites não resolvidos

5. Fontes históricas consolidadas

# 1. Método, fontes e regras de interpretação

Este documento consolida os 22 arquivos de documentation/historico/, confronta suas afirmações com documentation/estado-atual/ e usa git log --all para confirmar datas, hashes e PRs. A data no nome de um relatório indica quando o relatório foi produzido, não necessariamente quando o trabalho relatado ocorreu. Quando uma conversa não contém timestamp confiável e o Git não fornece uma correspondência inequívoca, a data é registrada como não determinada.

Relatos sobre protótipos, planos, arquivos temporários ou trabalho revertido são mantidos, mas não apresentados como código disponível. Um código formal só aparece quando a fonte o atribui de forma direta e a correspondência não contradiz o estado real do roadmap. PRs e commits são citados em cada item; quando não existem ou não podem ser ligados com segurança à conversa, consta não determinado.

## 1.1 Convenção de códigos

O sistema formal de roadmap foi criado em 31/07/2026, no documento consolidado introduzido pelo PR #81, merge 918d114. A primeira versão reunia C01–C25 e N01–N09; C26–C28 foram acrescentados posteriormente. Consequentemente, trabalho de junho e da maior parte de julho normalmente não possui código contemporâneo. Aplicar um código posterior apenas por semelhança temática apagaria a diferença entre o trabalho antigo e a entrega formal ainda pendente.

C01–C28 (roadmap): classe de itens consolidados do roadmap. A letra não é expandida nas fontes como uma palavra única; a classe reúne correções, segurança, infraestrutura, manutenção e capacidades existentes ou iniciadas. Exemplo: C01 do roadmap — “Textos, datas, mojibake e bugs visuais do escopo aprovado”.

N01–N09: funcionalidades novas propostas. Exemplo: N01 — Registro por voz.

Gxx: defeito descoberto em execução real e elevado a gate fora da sequência de produto. Exemplo: G01 — backup restaurado sobrescrito por autosave pendente, descoberto no run autenticado do PR #80 e corrigido no PR #82.

Axx–Fxx (inventário de bugs): IDs do BUG-INVENTORY.md, criado em 26/07/2026 com 60 itens. A = perda/corrupção/escrita incorreta; B = races/cancelamento/ordem; C = timezone/datas/relógio; D = UX/idioma/regra de negócio; E = código morto/desconectado; F = infraestrutura e compatibilidade.

Pxx: decisões deliberadamente adiadas, mantidas em PENDENCIAS.md.

S1–S9: fatias locais da modernização de controles nativos; não pertencem à numeração geral do roadmap.

I1–I7: sequência local de evolução visual derivada da análise de Foodvisor, Calz e 114 capturas; não pertence ao roadmap geral.

UI-1–UI-4: agrupamento preliminar de correções visuais usado antes de S/I.

Sufixos A/B/C, “Fatia 1”, “6A1” etc.: subdivisões de execução de um item pai, não novos itens do roadmap.

### Colisão real de `Cxx`

Há duas namespaces independentes. C01 do roadmap significa textos/datas/mojibake/bugs visuais. [C01] do inventário significa especificamente “TODAY é UTC, estático e não vira o dia enquanto o app permanece aberto”. Da mesma forma, C03 do roadmap é startup/loading, enquanto [C03] do inventário é o cálculo de diferenças de datas por 86.400.000 ms nas métricas. Neste documento, toda referência ambígua é qualificada como “roadmap” ou “inventário”.

## 1.2 Por que o período anterior a 31/07 quase sempre aparece sem código

O GA de 08–09/06 é a base que mais tarde tornou possível discutir C21, mas não é “C21”: C21 continua sendo a futura adoção de porções fracionadas. O redesign One UI de 14/07 não é C01 ou C11 apenas porque alterou telas relacionadas. A extração modular de 16–28/07 e a migração Vite são trabalho precursor posteriormente relacionado ao escopo do C15; não constituem o C15 formal. Conforme orientação do responsável e a função do item no roadmap, C15 ainda não foi iniciado: é o programa futuro de 6–10 semanas/8–12 PRs destinado a concluir o cutover e limpar as pontes que a refatoração antiga deixou.

Pelo mesmo motivo, a auditoria, o documento Word e a planilha executiva produzidos em julho não são C16. C16 formal ainda não foi iniciado e permanece como documentação técnica/de manutenção necessária para o gate público.

# 2. Linha do tempo cronológica unificada

## 2.1 08–09/06/2026 — Algoritmo genético e recuperação do monólito

### Sem código formal — Implementação inicial completa do GA

Data de início: 08/06/2026 (contexto herdado)

Data de conclusão: não determinada; a sessão terminou com o HTML final corrompido

Propósito: converter a despensa e as metas restantes do dia em sugestões de refeições adicionáveis ao Diário.

Recursos/arquivos principais envolvidos: index.html standalone (~865 KB), nutrition-tracker.jsx (~170 KB), React 18 UMD, Babel, Firebase REST e scripts temporários Python.

O que foi feito: foram criados dez estados do GA, seleção de toda a despensa ou itens individuais, limites por alimento e refeição de destino. runGA usava população 120, máximo 350 gerações, mutação 0,15, limiar de fitness 0,08 e até 5 soluções. O fitness combinava desvio proteico normalizado com penalidade calórica: excesso recebia fator 10, enquanto consumo dentro do orçamento recebia fator 0,3. Genes de alimentos em gramas/ml representavam blocos de 100; unidade un permanecia inteira. A população mantinha top 50%, crossover de um ponto, duas estratégias de mutação, elitismo, reset após metade das soluções e yield de UI a cada 15 gerações. addGAResultToDiary reconvertia genes em quantidades e reutilizava buildEntry.

Decisões relevantes tomadas: proteína mínima restante de 10 g, calorias mínimas restantes de 50 kcal, tolerância calórica configurável e fallback para o melhor indivíduo quando nenhum atingisse o limiar.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-09-claude-ga-groq-recuperacao.md.

### Sem código formal — Falhas de injeção, tela preta e duas corrupções para 0 KB

Data de início: 09/06/2026

Data de conclusão: não determinada

Propósito: integrar o modal compilado sem quebrar o LoginScreen ou o return de NutritionTracker.

Recursos/arquivos principais envolvidos: index.html, scripts Python de substituição textual, DevTools e contagem de parênteses.

O que foi feito: o modal foi inserido no fim de LoginScreen porque o padrão textual também existia ali; depois surgiu Malformed Unicode Character Escape Sequence por \u2b, corrigido para +. Uma segunda estrutura tinha 152 fechamentos para 151 aberturas. Apesar das correções sintáticas, o #root permanecia vazio; foram testados timeout de 12 s, variáveis CSS, ErrorBoundary, banner e logs. A causa estrutural identificada foi excesso de parênteses no return, tratado com React.Fragment. Em duas tentativas posteriores, abrir o arquivo em modo w antes de codificar o surrogate \uD83E\uDDEC produziu UnicodeEncodeError e truncou o HTML para 0 KB.

Decisões relevantes tomadas: reconstruir a partir do JSX e do HTML-base com Babel; não considerar o modal concluído sem artefato válido.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-09-claude-ga-groq-recuperacao.md.

### Sem código formal — Decisão sobre metas de treino e descanso

Data de início: 09/06/2026

Data de conclusão: 09/06/2026 (decisão; sem implementação)

Propósito: evitar reduzir proteína de forma proporcional no descanso.

Recursos/arquivos principais envolvidos: análise nutricional da conversa; nenhum arquivo confirmado.

O que foi feito: registrou-se que a proteína deveria permanecer igual ou próxima entre treino e descanso; a redução deveria concentrar-se nas calorias e ser aproximadamente 200–400 kcal, não os 860 kcal observados. Foi citada distribuição aproximada de 0,4 g/kg por refeição.

Decisões relevantes tomadas: proposta aprovada conceitualmente, mas não implementada.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-09-claude-ga-groq-recuperacao.md.

## 2.2 10–11/06/2026 — Perfil, Mifflin–St Jeor e saudação

### Sem código formal — Wizard de perfil e metas automáticas

Data de início: 10/06/2026 09:26Z

Data de conclusão: não determinada; parte do painel foi revertida

Propósito: obter nascimento, gênero, atividade e objetivo para metas personalizadas.

Recursos/arquivos principais envolvidos: index.html, Firebase, React e fórmula Mifflin–St Jeor.

O que foi feito: nascimento/gênero foram retirados do login e preservados no cadastro. O wizard passou por arquitetura dentro de NutritionTracker e depois foi movido para App, em três passos. A TMB definida foi 10P + 6,25A - 5I + 5 para homens e 10P + 6,25A - 5I - 161 para mulheres. Fatores de atividade: 1,20; 1,375; 1,55; 1,725; 1,90. Proteína: manutenção 1,6 g/kg, perda 2,0 g/kg, ganho 1,8 g/kg. O prazo mudou de semanas para meses e o ajuste passou de (kg × 7700)/(semanas × 7) para (kg × 7700)/(meses × 30). O painel de quatro cards — meta, proteína, TMB e TDEE — foi removido após regressões de tela preta.

Decisões relevantes tomadas: manter o wizard no componente pai; registrar explicitamente que a causa final da tela preta foi resolvida externamente e não determinada pela conversa.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-11-claude-wizard-perfil-saudacao.md.

### Sem código formal — Saudação personalizada

Data de início: não determinado, após 10/06

Data de conclusão: não determinado

Propósito: contextualizar o Diário com nome e período do dia.

Recursos/arquivos principais envolvidos: nutrition-tracker.jsx, index.html, chave Firebase userName.

O que foi feito: apenas no dia atual, getGreeting escolhia manhã 05:00–11:59, tarde 12:00–17:59 e noite 18:00–04:59. Cada período possuía cinco frases em PT e EN, selecionadas por diaDoMês % 5. O JSX foi recompilado com Babel para um HTML de 864.421 bytes.

Decisões relevantes tomadas: variação determinística diária, sem aleatoriedade por render.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-11-claude-wizard-perfil-saudacao.md.

## 2.3 18/06–01/07/2026 — Redesign inicial, 0.7.5 e hardening

### Sem código formal — Especificação inicial de UI/UX e naming

Data de início: capturas de 18/06/2026

Data de conclusão: não determinado

Propósito: revisar todas as telas e estudar uma identidade comercial além de “Diário Nutricional/Nutrition Tracker”.

Recursos/arquivos principais envolvidos: capturas do app, análise de navegação, Métricas, Diário, IA, PWA e pesquisa de nomes.

O que foi feito: foram descritas prioridades de arquitetura de informação, hierarquia, consistência mobile e separação entre acompanhamento e configuração. O bloco de naming avaliou candidatos e traduções, sem implementação ou escolha final atribuível à sessão.

Decisões relevantes tomadas: produzir primeiro especificação/mockup; adoção pelo responsável não determinada.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-06-19-claude-guia-redesign-inicial.md.

### Sem código formal — Notificações, composição corporal e sugestões da 0.7.5

Data de início: 19/06/2026

Data de conclusão: 01/07/2026

Propósito: estabilizar a beta e recuperar funcionalidades de recomendação.

Recursos/arquivos principais envolvidos: monólito HTML/JSX, gráficos corporais, GA e notificações locais do navegador.

O que foi feito: gráficos de gordura/músculo foram adicionados no commit aecd280. Toasts de objetivos chegaram em 7903687, seguidos de som/vibração em 1ef0cc4, com controle diário contra duplicação. Em 01/07, 39b5ef7 e 8b4004b restauraram resultados, detalhamento nutricional, limites dinâmicos e bancada de comparação do GA. Os commits 6af9fc1 e ca16b5c registraram o hardening 0.7.5.

Decisões relevantes tomadas: separar aviso, estímulo sensorial e deduplicação; preservar testes de algoritmos fora do fluxo principal.

PRs/commits relacionados: commits aecd280, 7903687, 1ef0cc4, 39b5ef7, 8b4004b, 6af9fc1, ca16b5c; PRs não determinados.

Fonte(s): 2026-07-15-hardening-backup-i18n.md; git log --all.

## 2.4 13–15/07/2026 — 0.8.0 Beta, score inicial e One UI

### Sem código formal — Marco 0.8.0 Beta

Data de início: 13/07/2026

Data de conclusão: 13/07/2026

Propósito: consolidar perfil obrigatório, internacionalização, score, avaliação e UX da beta.

Recursos/arquivos principais envolvidos: app.js, nutrition-tracker.jsx, firebase-storage.js, meal-score.js, Playwright e scripts de i18n/preflight.

O que foi feito: o commit 1162456 criou meal-score-v1.1, testes unitários/smoke, configuração Playwright e auditoria i18n. Também reuniu perfil obrigatório, subabas de Métricas, espanhol, avaliação opcional com explicação de IA, score/limites no GA, banco semanal de calorias, TMB persistida por medição, feedback externo, reorganização de refeições e tutoriais diferenciados para usuários novos/existentes. Esse motor é precursor do futuro meal-score-v2, não a conclusão do C20 formal.

Decisões relevantes tomadas: a IA explicaria, mas não calcularia a nota; dados históricos de TMB seriam persistidos, não recalculados retroativamente apenas com o perfil atual.

PRs/commits relacionados: commit 1162456; PR não determinado.

Fonte(s): 2026-07-13-chat-versao-080.md; 2026-07-15-hardening-backup-i18n.md.

### Sem código formal — Especificação matemática paralela de pontuação

Data de início: não determinado, associada ao período de julho

Data de conclusão: não determinado

Propósito: testar uma alternativa matemática independente para nota 0–5.

Recursos/arquivos principais envolvidos: pontuacao_refeicao.py, .docx e .pdf, não versionados no app.

O que foi feito: nutrientes foram divididos em “maximizar” e “orçamento”; a cota por refeição foi formalizada como max(meta-consumido,0)/refeiçõesRestantes. O protótipo deu 4,28/5 para refeição equilibrada e 1,23/5 para refeição hipercalórica, usando o snapshot descrito na fonte. A conversa também revisou o changelog e corrigiu uma orientação inicialmente errada sobre HTML no Developer Mode YAML do Brevo.

Decisões relevantes tomadas: não ligar esse protótipo ao C20 implementado posteriormente sem evidência; registrar o erro factual do Brevo.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-07-13-claude-especificacao-meal-score.md.

### Sem código formal — Redesign One UI 8 do Diário

Data de início: 14/07/2026

Data de conclusão: 14/07/2026

Propósito: substituir a apresentação anterior por hierarquia One UI/Glass moderada e corrigir Diário, Semana e Métricas.

Recursos/arquivos principais envolvidos: one-ui.css, app.js, nutrition-tracker.jsx, index.html, screenshots e Playwright.

O que foi feito: 18 commits lineares entre 6e21f4d e 985673c implementaram responsividade, gradiente, glass, opacidade definitiva 50%, cards separados de refeição, lista expansível de alimentos, backup fora da lista, acesso a refeições salvas, cards da Semana, Métricas, grid de previsão, tema persistente aplicado antes do React, migração para escuro, ticker, temporização/direção, header unificado, ordem Nutrientes/Sugestão, calendário mensal e macros/micros unificados. A especificação Claude registra 35 passos de pesquisa, prompts, seis PDFs, rodadas de 7/10 screenshots e investigação autenticada até confirmar os 50%.

Decisões relevantes tomadas: glass sutil; diferenças mobile/desktop explícitas; 50% escolhido pelo responsável apesar de proposta intermediária de 88%.

PRs/commits relacionados: 6e21f4d, f662282, 31bfdfd, 023691a, b5e2da9, cf9a470, b325ab5, 1eb3bc8, a0d0b13, ebc413d, 95a29cc, 985673c e demais commits citados no relatório; nenhum PR associado encontrado.

Fonte(s): 2026-07-14-redesign-one-ui-e-diario.md; 2026-07-14-claude-one-ui-8-especificacao.md; 2026-07-14-claude-redesign-diario-ticker.md.

### Sem código formal — Confirmação de e-mail, idiomas e senha

Data de início: 15/07/2026

Data de conclusão: 15/07/2026

Propósito: corrigir autenticação e simplificar controles de login.

Recursos/arquivos principais envolvidos: telas de login/verificação e testes.

O que foi feito: confirmação de e-mail foi endurecida em a5d498f; bandeiras e rótulos de idioma foram refinados em 7b63225 e bbe11a7; o toggle de senha foi adicionado em 6cb145f. O commit a5d498f é misto, e somente os trechos atribuíveis a esta conversa são reclamados.

Decisões relevantes tomadas: não atribuir códigos retrospectivos nem PR inexistente.

PRs/commits relacionados: a5d498f, 7b63225, bbe11a7, 6cb145f; PRs não determinados.

Fonte(s): 2026-07-15-confirmacao-email-idiomas-senha.md.

## 2.5 Meados de julho — auditoria técnica, roadmap Word e planilha

### Sem código formal — Auditoria retrospectiva da 0.8.0 e artefatos executivos

Data de início: não determinada; evidências internas apontam para meados de julho

Data de conclusão: aproximadamente 19/07/2026; data exata não determinada

Propósito: comparar o estado real da beta com necessidades futuras e produzir materiais de manutenção/coordenação.

Recursos/arquivos principais envolvidos: auditoria do repositório então existente, documento Word de roadmap técnico e planilha executiva/operacional.

O que foi feito: foi inventariado o estado funcional e técnico, reordenado o roadmap por dependências e produzidos documentos para leitura técnica e executiva. A data 31/08 pertence ao arquivo histórico que documentou a conversa posteriormente; não é usada como data do trabalho original. O repositório descrito tinha poucos commits e o artefato interno era datado de 19/07, sustentando o reposicionamento cronológico, mas não uma hora/dia exatos para todas as etapas.

Decisões relevantes tomadas: estes artefatos não são C16; C16 formal permanece futuro e não iniciado.

PRs/commits relacionados: não determinado.

Fonte(s): 2026-08-31-auditoria-roadmap-tecnico.md; correção expressa do responsável nesta tarefa.

## 2.6 15–16/07/2026 — Manifest, relatórios, testes e CI

### Sem código formal — Suite autenticada e CI inicial

Data de início: 15/07/2026

Data de conclusão: 16/07/2026

Propósito: tornar os fluxos críticos reproduzíveis e retirar configuração insegura dos relatórios.

Recursos/arquivos principais envolvidos: manifest/PWA, servidor Python de relatórios, Playwright, storageState, PowerShell e GitHub Actions.

O que foi feito: o manifest foi auditado; IP privado/HTTP dos relatórios foi removido e substituído por manutenção trilíngue. Secrets e artifacts foram excluídos do versionamento. Smokes cobriram PT/EN/ES, Métricas, round-trip de backup, histórico semanal, avaliação/refeição, IA indisponível e GA. A09 recebeu correção apenas parcial; A11 foi contido nas fixtures. O workflow adicionou resumo nativo e artifacts somente em falhas, até obter execução autenticada verde.

Decisões relevantes tomadas: skips locais sem credenciais não equivaleriam a sucesso autenticado.

PRs/commits relacionados: commits 5ca7a2a, 9b5e320, 2034a5d, de87edd, 55268d1, e10a8fc, 76f7d2c, 0408423, 601d7fa; PR #1 e run #7 conforme a fonte.

Fonte(s): 2026-07-16-manifest-relatorios-testes-ci.md.

## 2.7 16–25/07/2026 — Refatoração incremental precursora, sem código formal

### Sem código formal — Extração de domínio e componentes React

Data de início: 16/07/2026

Data de conclusão: 16/07/2026

Propósito: reduzir o monólito sem alterar comportamento observável.

Recursos/arquivos principais envolvidos: módulos de data, metas, food entry, i18n, perfil, UI, modais e telas de autenticação.

O que foi feito: após extrações iniciais de ticker/data/metas, os PRs #5–#18 extraíram transformação de alimentos, documentação de contratos, i18n, perfil obrigatório, Ring/Bar/ErrorBoundary, aviso, tutorial, perfil, configurações, backup, verificação, login e privacidade. As operações destrutivas receberam validação de resposta HTTP, mas não a saga administrativa futura.

Decisões relevantes tomadas: preservar compatibilidade byte/comportamento sempre que possível. Trabalho precursor relacionado ao futuro C15, que permanece não iniciado.

PRs/commits relacionados: PRs #5–#18; merges eaf6a14, 1536d07, bd24d40, 560a834, 7922dfd, b8c84c4, 4be4990, 7736d11, 0db00eb, 1c55340, 7ddf414, 16aec58, d2dffb7, 620fb5c.

Fonte(s): 2026-07-25-modularizacao-incremental-do-monolito.md; git log --all.

### Sem código formal — Algoritmo, IA, scanner e Firebase internos

Data de início: 18/07/2026

Data de conclusão: 19/07/2026

Propósito: isolar integrações e armazenamento atrás de contratos testáveis.

Recursos/arquivos principais envolvidos: GA, Open Food Facts, Groq, módulos de IA, ZXing e Firebase REST.

O que foi feito: PRs #19–#34 extraíram GA, Open Food Facts, Groq, explicação de avaliação, autofill, descrição, feedback, padrões, scanner, testes contratuais de storage, configuração, Auth, Firestore, backup, migração e exclusão. Open Food Facts preservou unidade g, porção 100, energia acima de 1000 convertida por 4,184 e valores existentes quando o provedor omitisse dados. Várias dívidas — B03, B05, F01–F03 — foram congeladas por teste, não resolvidas.

Decisões relevantes tomadas: separar extração mecânica de correção funcional; não confundir os precursores de exclusão/migração com C22/C23 concluídos posteriormente.

PRs/commits relacionados: PRs #19–#34; merges 52f8c39, 50abe50, 1595b9c, d51d193, d1cd1f4, 505456b, 631b134, a332c69, 3e50602, 683ae98, 6727eea, 14f2479, 4f44329, 6f084db, cd9d2b4, 45f3c11.

Fonte(s): 2026-07-25-modularizacao-incremental-do-monolito.md.

### Sem código formal — Modelos, loaders, telas e controlador

Data de início: 22/07/2026

Data de conclusão: 25/07/2026

Propósito: decompor o controlador e as telas restantes.

Recursos/arquivos principais envolvidos: calendário, métricas, metas históricas, semana, loaders, hidratação/autosave e telas.

O que foi feito: PRs #35–#48 e #50–#51 extraíram calendário, composição corporal, metas, agregadores, loaders, autosave, modelos residuais, cinco componentes, Semana, Métricas, Despensa, Adicionar e Diário; depois cabeçalho/navegação e o NutritionTrackerController. O PR #41 alinhou timeout Playwright ao fallback de hidratação. PR #49 foi deliberadamente excluído da atribuição desta conversa.

Decisões relevantes tomadas: bugs preservados foram inventariados em 26/07; relatórios avançados não foram extraídos porque a superfície estava desconectada. Trabalho precursor do futuro C15, não C15 executado.

PRs/commits relacionados: PRs #35–#48, #50–#51; merges eb3af84, b1d10d1, 7a36098, 8cde41f, 783e417, 5221311, b4638e4, a301162, b5f35cb, bd02739, e7413ec, fc76035, 503703e, 8ede748, a184f72, 0431748.

Fonte(s): 2026-07-25-modularizacao-incremental-do-monolito.md; 2026-07-20-claude-diagnostico-status-refatoracao.md.

## 2.8 26–28/07/2026 — Migração Vite/ESM precursora, sem código formal

### Sem código formal — Cutover Vite, ESM e GitHub Pages

Data de início: 26/07/2026

Data de conclusão: 28/07/2026

Propósito: substituir o carregamento clássico por build Vite sem perder equivalência.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Vite, npm React/Recharts, facades ESM, GitHub Actions/Pages e matriz visual.

O que foi feito: PRs #53–#66 criaram baseline paralelo, runtime npm, facades de módulos folha/compostos/Firebase/storage, quatro lotes de componentes, dois lotes de telas, facade do controlador e entrada JSX. O PR #67 publicou dist/, fixou SHA completo de upload-artifact, usou pwsh, serializou workflows autenticados e manteve matriz legado/Vite. O PR #68 corrigiu navegação do smoke no subpath do Pages.

Decisões relevantes tomadas: manter loader clássico e matriz de equivalência até o cutover final futuro; esse trabalho é precursor relacionado ao escopo de C15, não execução do C15 formal.

PRs/commits relacionados: PRs #53–#68; implementações 0d4c820, 1d10ac2, c724e4d, afb43ae, 1c8ae5e, d2f7370, bdd3fee, 274f561, d47bba5, d7a0ffa, f2ea92a, a397eb8, ce94b58, bf05dd8, a923910, af1e3b6, 66094e1, a01fa6b, f972ce4; merges 370afab a e2f4234.

Fonte(s): 2026-07-28-vite-esm-cutover-pages.md; 2026-07-30-claude-naming-trofia-capacitor-play.md.

## 2.9 28–30/07/2026 — Capacitor Android e identidade Trofia

### Sem código formal — Android, scanner, backup e release interna

Data de início: 28/07/2026

Data de conclusão: 30/07/2026

Propósito: empacotar o web app, validar hardware e publicar teste interno.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Capacitor, Android, ML Kit barcode scanning, share/document picker e Play Console.

O que foi feito: PR #69 criou a base; #70 formalizou APK debug; #71 registrou teste físico e A12/D15/D16/D17; #72 adicionou assets/câmera opcional; #73 integrou scanner; #74 despachou Voltar; #75 exportou/importou backups e evitou TransactionTooLargeException; #76 tratou safe areas/status bar; #77 renomeou Phrona para Trofia; #78 preparou assinatura. A conversa também registra primeiro AAB e publicação no teste interno.

Decisões relevantes tomadas: câmera opcional; fallback manual; upload key fora do Git; nome final Trofia.

PRs/commits relacionados: PRs #69–#78; merges 0e69aee, 29a5369, 49cbea7, 67d295c, 933d2be, e4802f2, 4ad2435, c6ca197, 7cee3e4, 84acdaa.

Fonte(s): 2026-07-30-capacitor-android-trofia.md; 2026-07-30-claude-naming-trofia-capacitor-play.md.

## 2.10 30–31/07/2026 — C09, G01 e criação do roadmap

### [C09 — roadmap] Backend gerenciado de IA

Data de início: planejamento em 30/07/2026

Data de conclusão: 30/07/2026

Propósito: retirar a chave Groq do cliente e eliminar BYOK obrigatório.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Cloudflare Worker, Gemini, Firebase JWT e módulos callAI.

O que foi feito: PR #79 migrou as seis superfícies de IA para proxy gerenciado. O plano definiu validação RS256 de kid/aud/iss/exp/iat/sub, segredo no Worker, prompt de ~40.000 caracteres, rate limit por UID 5/min e global 25 RPM, sem persistir prompts/respostas. O modo único gerenciado substituiu a opção BYOK.

Decisões relevantes tomadas: Cloudflare + Gemini Flash/Flash-Lite; escolha exata do modelo foi confirmada em conversa posterior por capturas do AI Studio.

PRs/commits relacionados: PR #79, merge a4f398e.

Fonte(s): 2026-07-30-claude-naming-trofia-capacitor-play.md; 2026-08-01-claude-escolha-modelo-gemini.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

### [G01] Autosave sobrescrevia backup restaurado

Data de início: 31/07/2026

Data de conclusão: 01/08/2026; estabilização adicional em 08/08

Propósito: impedir perda silenciosa imediatamente após importação.

Recursos/arquivos principais envolvidos: backup modal, scheduler, reidratação e smoke autenticado.

O que foi feito: o run do PR #80 mostrou estado pendente gravando valor antigo/vazio sobre o backup. PR #82 suspendeu autosaves e reidratou com segurança; PR #88 estabilizou o round-trip e #93 isolou fixture histórica.

Decisões relevantes tomadas: G01 ficou fora da numeração de produto e bloqueou C05/C07 até execução verde.

PRs/commits relacionados: PR #80 merge 74b3c0e; PR #82 merge 13e16b8; PR #88 d853899; PR #93 4acaae0.

Fonte(s): ROADMAP.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

### Sem código formal — Criação do sistema de roadmap

Data de início: 31/07/2026

Data de conclusão: 31/07/2026

Propósito: ordenar trabalho por gates, dependências e risco.

Recursos/arquivos principais envolvidos: ROADMAP.md.

O que foi feito: PR #81 introduziu C01–C25, N01–N09 e G01, com 34 itens de produto e o gate externo.

Decisões relevantes tomadas: segurança/conformidade antes de expansão; C15 não bloqueador universal, mas necessário antes de expansões profundas.

PRs/commits relacionados: PR #81, merge 918d114.

Fonte(s): git show 918d114:ROADMAP.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

## 2.11 01–17/08/2026 — C01, C05–C07 e C24

### [C01 — roadmap] Encoding e datas civis

Data de início: 01/08/2026

Data de conclusão: 01/08/2026

Propósito: encerrar mojibake, UTC indevido e TODAY estático.

Recursos/arquivos principais envolvidos: domínio de data civil, textos e relógio reativo.

O que foi feito: C01-A corrigiu encoding/textos; C01-B criou data civil sem conversão UTC; C01-C fez a virada de meia-noite reativa.

Decisões relevantes tomadas: este C01 é o roadmap; resolveu partes dos bugs [C01]/[C02] do inventário sem fundir namespaces.

PRs/commits relacionados: PRs #83–#85; merges 49813c8, da4b905, f88d5f9.

Fonte(s): ROADMAP.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

### [C06/C05/C07 — roadmap] Privacidade e backup autenticado

Data de início: 01/08/2026

Data de conclusão: 08/08/2026

Propósito: publicar termos verificáveis e fechar recuperação de dados.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Worker, políticas PT/EN/ES, Data Safety e smoke.

O que foi feito: PR #86 implementou limpeza do rate limiter em 23 horas, abaixo do teto público de 24 h; #87 publicou política trilíngue; #88 fechou round-trip. Firestore foi confirmado em europe-southwest1 (Madrid).

Decisões relevantes tomadas: fotos/prompts/respostas não persistidos pelo Worker no contrato atual; política atualizada novamente durante C24.

PRs/commits relacionados: PRs #86–#88; merges 4acc8af, 425d57c, d853899.

Fonte(s): PENDENCIAS.md; RESUMO-STATUS.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

### [C24 — roadmap] Reconhecimento de refeição por imagem

Data de início: 01/08/2026

Data de conclusão: 17/08/2026

Propósito: capturar câmera/galeria, estimar nutrientes e exigir revisão antes de persistir.

Recursos/arquivos principais envolvidos: editor compartilhado, Worker multimodal, Capacitor Camera, pré-processamento, compliance e validação física.

O que foi feito: PRs #89–#97 cobriram contrato/editor, endpoint multimodal, captura, tela dedicada, persistência sem guardar imagem, políticas/Data Safety, teste físico e correção da navegação real. PR #93 foi estabilização de backup intercalada, não fatia funcional da foto.

Decisões relevantes tomadas: imagem não seria persistida; estimativas sempre editáveis; Cloud Billing confirmado antes de testers no EEE/Suíça/Reino Unido.

PRs/commits relacionados: #89 merge 8520085/implementação 9721b2c; #90 merge 661d232/implementação 972b173; #91 merge 7776fb4/implementação 7e8f583; #92 merge eb0c162/implementação 5767d2c; #93 merge 4acaae0/implementação 816d9c7; #94 merge a9ca72e/implementação 8c77ca2; #95 merge 904f5f9/documentação d0043a9; #96 merge 2fb3aeb/validação 8ffb247; #97 merge abc00c7/implementação a688686.

Fonte(s): 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md; C24_FATIA_7_VALIDACAO.md; compliance.

## 2.12 18–29/08/2026 — C22, C23, C28 e 0.10.0-beta

### [C22 — roadmap] Exclusão completa e idempotente da conta

Data de início: 18/08/2026

Data de conclusão: 21/08/2026

Propósito: garantir exclusão administrativa completa, repetível e verificável.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Cloud Functions, Cloud Tasks, App Check, lock, recursive delete e reconciliação.

O que foi feito: #99 criou infraestrutura; #100 engine idempotente; #103 lock/recursive delete; #104 fila/reconciliação; #105 UX; #106 rollout e validação destrutiva. A release 0.9.0-beta ocorreu no #102.

Decisões relevantes tomadas: não excluir Auth antes de confirmar limpeza; retries idempotentes; bloqueio de novas escritas durante saga.

PRs/commits relacionados: PRs #99–#100, #103–#106; merges 0e033ea, c3b7f52, f233fb4, 836cead, 4583eac, b15a47d.

Fonte(s): 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md.

### [C23 — roadmap] Corte do armazenamento legado

Data de início: 22/08/2026

Data de conclusão: 28/08/2026

Propósito: migrar administrativamente todo documento legado e fechar as rules antigas.

Recursos/arquivos principais envolvidos: inventário paginado, migração, export gerenciado, rules e importação de backups históricos.

O que foi feito: #107 inventariou fail-closed; #108 copiou/mesclou e verificou 54 documentos; #109 tornou legado read-only; #110 cortou o cliente; #111, após 7 dias de observação, confirmou export, excluiu transacionalmente os 54 e verificou zero restantes; #112 documentou. Export: gs://trofia-firestore-exports-128834310181/c23-before-legacy-delete-20260827T163200Z, bucket Madrid e lifecycle 90 dias.

Decisões relevantes tomadas: novos backups só exportam root/data; importação aceita formatos antigos; C22 ainda procura órfãos legados defensivamente.

PRs/commits relacionados: PRs #107–#112; commits/merges 4cd7805, 36bf24b, 4338629, 5c6b337, b8935be, b7e0785.

Fonte(s): ROADMAP.md; BUG-INVENTORY.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

### [C28 — roadmap] Arquitetura offline-first

Data de início: 28/08/2026

Data de conclusão: 29/08/2026

Propósito: substituir REST/agregados ativos por SDK modular, cache persistente e escrita granular.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Firebase Auth/App Check/Firestore modular, persistence, loaders e sync state.

O que foi feito: #113 reduziu leituras/serializou CI; #114 compartilhou Auth/App Check; #115 adapter Firestore; #116 cache persistente; #117 cache-first/subscriptions; #118 mutações idempotentes/conflitos; #119 schema granular; #120 compatibilidade; #121 status/retry; #122 autosaves granulares; #123 backup/lifecycle; #124 rollout. A09 foi resolvido pelas fatias 6A–6E. #125 preparou 0.10.0-beta; #127 autenticou CI com App Check.

Decisões relevantes tomadas: um batch atômico para operações multi-item; estado pendente/sincronizado/erro; leitura retrocompatível durante migração.

PRs/commits relacionados: PRs #113–#125 e #127; merges c9c5662 a dc0852c, mais e95686b.

Fonte(s): ROADMAP.md; BUG-INVENTORY.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md.

## 2.13 29–31/08/2026 — Controles S1–S8, C20, C19 e C08

### [S1–S8] Componentes próprios de formulário

Data de início: auditoria em 29/08/2026

Data de conclusão: S8 em 31/08/2026; S9 permanece futura

Propósito: retirar aparência/idioma impostos pelo navegador/Android e padronizar acessibilidade.

Recursos/arquivos principais envolvidos: ChoiceField, SearchableChoiceField, TemporalField, NumericField, checkbox/range, Playwright e App Check.

O que foi feito: #126 criou ChoiceField; #130 ampliou refeições; #133 perfil; #136 Métricas; #138 Despensa; #141 listas dinâmicas; #144 horário; #146 nascimento; #148 quantidade; #150/commits associados trabalharam Métricas; #164? não, PRs de documentação não são código; S8 foi implementada por 9a7194b e corrigida por 597457b, preservando o alvo nativo interativo. A matriz verificou desktop/mobile, claro/escuro, legado/Vite, PT/EN/ES, roles, foco, Escape, live regions e pointer events.

Decisões relevantes tomadas: não substituir o IME Android global; keypad apenas dentro de campos específicos; protótipo antes de cada família.

PRs/commits relacionados: PRs #126, #130, #133, #136, #138, #141, #144, #146, #148 e draft #150; commits 9a7194b, 597457b, 0c9ee63, 3602275, b5c6237, 4ea5a18, 73f24c7.

Fonte(s): 2026-08-31-ui-campos-customizados.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md; git log --all.

### [C20 — roadmap] `meal-score-v2`

Data de início: 30/08/2026

Data de conclusão: 30/08/2026

Propósito: calibrar, versionar e integrar a nota 0–5.

Recursos/arquivos principais envolvidos: contrato nutricional, score v2, snapshots e UI trilíngue.

O que foi feito: #129 definiu contrato; #131 calibrou v2; #132 integrou; #134 esclareceu apresentação/ajuda; #135 validou. O score explicita cobertura e provisoriedade, evitando reinterpretar silenciosamente snapshots.

Decisões relevantes tomadas: contrato versionado meal-score-v2; revisão nutricional externa posterior exige nova versão incompatível.

PRs/commits relacionados: PRs #129, #131, #132, #134, #135; merges 68d5e62, 2af6cb4, e34a6f6, aaf4b16, 24432cf.

Fonte(s): ROADMAP.md; 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md; NUTRITION_SCORE.md.

### [C19 — roadmap] Avaliação opcional e aceite UX

Data de início: 30/08/2026

Data de conclusão: 30/08/2026

Propósito: permitir explicação opcional sem comprometer integridade do score aceito.

Recursos/arquivos principais envolvidos: snapshots, retry, foto/manual, Diário e matriz PT/EN/ES.

O que foi feito: #137 protegeu snapshots; #139 estabilizou retry opcional; #140 integrou fotos; #142 exibiu badge/agrupamento; #145 validou desktop/mobile e legado/Vite.

Decisões relevantes tomadas: falha da IA não impede score/registro local; snapshot aceito é conservador e versionado.

PRs/commits relacionados: PRs #137, #139, #140, #142, #145; merges 16233c8, 34d3a1f, 7d15f1d, 2d6be5b, 623f63f.

Fonte(s): ROADMAP.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md.

### [C08 — roadmap] Critérios nutricionais e contratos de IA

Data de início: 30/08/2026

Data de conclusão: não determinada; validação final estava fora de origin/main na captura

Propósito: alinhar prompts a C19/C20 e impedir inferências falsas a partir de dados ausentes.

Recursos/arquivos principais envolvidos: AI_NUTRITION_POLICY.md, context builders, estimativas estruturadas, feedback/padrões, despensa e verificação de produção.

O que foi feito: #147 versionou política; #149 preservou ausente em vez de zero; #151 estruturou estimativas; #152 alinhou feedback/padrões; #165 endureceu sugestões da despensa e explicações. 2e99ee3 verificou endpoint implantado; 92b48cf registrou validação. A branch codex/c08-final-validation continha 2490f91, mas não estava mesclada em origin/main; portanto, fechamento final não é afirmado.

Decisões relevantes tomadas: P07 adiou troca/comparação de modelo; P08 exige revisão externa posterior sem reinterpretar meal-score-v2.

PRs/commits relacionados: PRs #147, #149, #151, #152, #165; merges 67514dd, dd27571, d0914b1, 5c51fa5, e12b464; commits 2e99ee3, 92b48cf, 2490f91 não mesclado.

Fonte(s): 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md; git log --all.

### [F06] Bloqueio de conectividade em `workers.dev`

Data de início: não determinado, durante C19-D

Data de conclusão: não resolvido na captura

Propósito: separar falha de rede/ISP de regressão do C19/C08.

Recursos/arquivos principais envolvidos: domínio compartilhado workers.dev, diagnóstico web e draft #143.

O que foi feito: a falha foi documentada como incidente separado; migração para domínio próprio permaneceu ligada a P02.

Decisões relevantes tomadas: não mascarar o incidente como bug nutricional; causa específica do usuário/ISP não determinada.

PRs/commits relacionados: PR #143 draft, não mesclado na captura.

Fonte(s): 2026-08-31-principal-arquitetura-ia-dados.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md.

## 2.14 31/08/2026 — Organização documental

### Sem código formal — Históricos, referência atual e CI de documentação

Data de início: 31/08/2026

Data de conclusão: 31/08/2026

Propósito: centralizar estado verificável e preservar conversas antigas.

Recursos/arquivos principais envolvidos: documentation/estado-atual/, documentation/historico/ e filtro de CI.

O que foi feito: #153 centralizou referência; #154 documentou UI; #155 pulou suíte pesada em alterações só documentais; #156–#164 adicionaram históricos de Vite, autenticação, CI, auditoria, 0.8.0, One UI, chat antigo e Capacitor. O branch Claude adicionou outros dez históricos no commit e795053, cuja integração à main deve ser avaliada pelo commit real, não apenas pelo nome de branch.

Decisões relevantes tomadas: documentos históricos não provam que o trabalho ocorreu em 31/08; suas datas internas prevalecem.

PRs/commits relacionados: PRs #153–#164; merges f5f4193, 871ae56, 0635488, d203be5, 5c7c365, 427ae36, 90b65fd, 6416dce, d5e81bc, 3d776db, 9be99dc, 104b771; commit e795053.

Fonte(s): todos os 22 relatórios; git log --all.

# 3. IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS (PLANEJADAS, AINDA NÃO REALIZADAS)

## [C08 — roadmap] Validação final residual

Status: planejado

Propósito: concluir a validação integral depois das sugestões da despensa.

Recursos/arquivos principais envolvidos: política, endpoints, matriz autenticada e branch de validação.

O que deve ser feito: confirmar merge/estado de 2490f91, execução verde e atualização consistente de roadmap/versionamento; não declarar C08 concluído só pela existência da branch.

Decisões relevantes conhecidas: manter o modelo atual até tarefa própria P07; revisão nutricional externa posterior em P08.

PRs/commits relacionados: futuro; 2490f91 é evidência existente, não conclusão na main.

Fonte(s): git log --all; ROADMAP.md; PENDENCIAS.md.

## [C14 — roadmap] Revisão geral de segurança

Status: planejado

Propósito: auditar Auth, App Check, Worker, exclusão, rules, armazenamento offline e pontes nativas sobre a arquitetura pós-C28.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Firebase/Firestore, Cloud Functions/Tasks, Worker, Android, CI e compliance.

O que deve ser feito: threat model, validação de autorização/tenancy, secrets, supply chain, logs, rate limit, exclusão/retention, import/export, WebView e superfícies de arquivo/câmera.

Decisões relevantes conhecidas: indispensável antes do lançamento público; não confundir auditorias antigas com sua execução.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; RESUMO-STATUS.md.

## [C16 — roadmap] Documentação técnica e de manutenção

Status: planejado

Propósito: documentar contratos finais após C14, incluindo operação, segurança, recuperação e arquitetura.

Recursos/arquivos principais envolvidos: documentação de arquitetura, runbooks, schemas, releases, CI e incidentes.

O que deve ser feito: fechar documentação suficiente para outra pessoa operar, investigar, restaurar e publicar o Trofia. Os artefatos Word/planilha de julho são antecedentes, não C16.

Decisões relevantes conhecidas: indispensável e predecessor do C25.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; correção expressa do responsável.

## [C25 — roadmap] Gate da versão pública

Status: planejado

Propósito: decidir release candidate e abertura ao público após C14/C16.

Recursos/arquivos principais envolvidos: CI, versão, políticas, Play Console e checklist.

O que deve ser feito: confirmar gates, smoke autenticado, backup/exclusão, compliance, release notes e ausência de bloqueadores.

Decisões relevantes conhecidas: produz 1.0.0-rc.1 antes de 1.0.0.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; VERSIONING.md.

## [C26 — roadmap] Notificações locais

Status: planejado

Propósito: melhorar conquistas e oferecer lembretes sem servidor.

Recursos/arquivos principais envolvidos: safe area, @capacitor/haptics, @capacitor/local-notifications.

O que deve ser feito: C26-A revisa posição/animação, volume seguro e vibração nativa; C26-B acrescenta opt-in, tipos, janela silenciosa, água por déficit/horário restante, motivação matinal, check-ins, reagendamento por água/meta/idioma/fuso e deep link. Preferir agendamento inexato. C26-C — FCM/tokens/backend — permanece deliberadamente adiado.

Decisões relevantes conhecidas: toast antigo não torna C26 completo; push exige nova tarefa, política e retenção de tokens.

PRs/commits relacionados: futuros.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [N01] Registro por voz

Status: planejado

Propósito: registrar refeição por fala reutilizando C09 e descrição estruturada.

Recursos/arquivos principais envolvidos: captura/transcrição, Worker e editor de estimativas.

O que deve ser feito: consentimento, limites, idiomas PT/EN/ES, edição antes de salvar, falhas offline e privacidade do áudio.

Decisões relevantes conhecidas: baixa/média complexidade; pós-lançamento.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C21 — roadmap] Porções fracionadas no GA

Status: planejado

Propósito: eliminar a limitação de genes inteiros/blocos fixos.

Recursos/arquivos principais envolvidos: meal-ga, unidades/porções e meal-score-v2.

O que deve ser feito: definir passos coerentes por unidade, limites, deduplicação/fitness e UI de revisão sem quebrar a base histórica de 100 g/unidade.

Decisões relevantes conhecidas: depende de C20; GA de junho é precursor, não esta entrega.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; relatório GA.

## [N03] Leitura de rótulo nutricional por foto

Status: planejado

Propósito: preencher alimento a partir de embalagem/rótulo.

Recursos/arquivos principais envolvidos: captura/pré-processamento/Worker/editor do C24.

O que deve ser feito: OCR/multimodal, distinção por 100 g/porção, unidades, revisão obrigatória, tratamento de baixa confiança e ausência de campos.

Decisões relevantes conhecidas: reutilizar C24 sem reabri-lo.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [N09] Jejum intermitente

Status: planejado

Propósito: registrar janelas e impedir lembretes inadequados.

Recursos/arquivos principais envolvidos: relógio local, notificações e Diário.

O que deve ser feito: tipos/janelas, timezone/DST, início/fim/cancelamento e integração futura com C26.

Decisões relevantes conhecidas: não tem dependência bloqueante; pós-lançamento.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C17 — roadmap] E-mails automáticos por idioma

Status: planejado

Propósito: comunicações transacionais/localizadas.

Recursos/arquivos principais envolvidos: provedor, domínio, consentimento e preferências.

O que deve ser feito: definir necessidade transacional, opt-in/out, templates PT/EN/ES, horários, exclusão e relação com C26.

Decisões relevantes conhecidas: depende de ação externa; não avançar sem necessidade clara.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C13 — roadmap] Feedback nativo com anexos

Status: planejado

Propósito: substituir formulário externo por fluxo do app.

Recursos/arquivos principais envolvidos: picker/upload, backend, política e exclusão C22.

O que deve ser feito: tipos/tamanho, consentimento, retenção, autorização, exclusão e anexos seguros.

Decisões relevantes conhecidas: posterior a C06/C22; envolve novos dados.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C10 — roadmap] Relatórios Python/HTTPS em produção

Status: planejado

Propósito: reativar relatórios avançados em serviço operável.

Recursos/arquivos principais envolvidos: servidor Python, HTTPS, autenticação e runbook.

O que deve ser feito: infraestrutura, autorização, minimização de payload, timeouts/erros, deploy e monitoramento; remover definitivamente código morto se o serviço não for aprovado.

Decisões relevantes conhecidas: prepara N07 e depende de coordenação externa.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; BUG-INVENTORY.md [E02].

## [N07] Compartilhamento profissional mínimo

Status: planejado

Propósito: compartilhar relatório com profissional mediante ação explícita.

Recursos/arquivos principais envolvidos: C10, consentimento, export e revogação.

O que deve ser feito: escopo mínimo, período/dados selecionáveis, aviso de privacidade, expiração e auditoria.

Decisões relevantes conhecidas: depende de C10; C06 já fornece base de política.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [N02] Banco nutricional mais profundo

Status: planejado

Propósito: ampliar cobertura e qualidade além do mapeamento atual.

Recursos/arquivos principais envolvidos: fonte/licença, normalização, cache e Open Food Facts.

O que deve ser feito: selecionar fonte licenciável, provenance, normalização de porções/unidades, micronutrientes, atualização/cache e resolução de conflitos.

Decisões relevantes conhecidas: aprimora C24/N03; não é pré-requisito para reabrir C24.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [N05] Recalibração dinâmica do gasto calórico

Status: planejado

Propósito: ajustar gasto/metas pelo histórico confiável.

Recursos/arquivos principais envolvidos: peso, ingestão, metas históricas, datas civis e modelo longitudinal.

O que deve ser feito: modelagem, UX explicável, limites de alteração, qualidade mínima e validação longitudinal sem dupla contagem.

Decisões relevantes conhecidas: G01, C01 e C05 já atendidos; trabalho restante é modelagem/UX/validação.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C15 — roadmap] Refatoração, modularização e limpeza final do legado

Status: planejado — ainda não iniciado

Propósito: concluir o que a refatoração de 16–28/07 deixou pela metade e remover pontes/duplicações após C28.

Recursos/arquivos principais envolvidos: loader clássico, facades ESM, controlador, Firebase REST/modular, matriz legado/Vite e importação antiga.

O que deve ser feito: programa estimado em 6–10 semanas e 8–12 PRs; tarefa zero deve definir fronteiras. Ao fechar, aposentar loader clássico e matriz legado/Vite. Importação de backups antigos permanece por duas versões públicas e depois é removida com anúncio/teste.

Decisões relevantes conhecidas: pós-lançamento; predecessor de C27/N04/N06/C12/C18/N08; nenhum trabalho histórico deste documento deve ser rotulado como C15 executado.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; correção expressa do responsável.

## [C27 — roadmap] Widgets

Status: planejado

Propósito: oferecer acesso rápido Android.

Recursos/arquivos principais envolvidos: AppWidgetProvider, RemoteViews e deep link Capacitor.

O que deve ser feito: versão A apenas abre área específica, sem ler/escrever nutrição fora da WebView. Versão B (+250 ml) permanece adiada até C15, contrato de reagendamento C26 e fonte de verdade compartilhada.

Decisões relevantes conhecidas: concluir A não autoriza B.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [N04/N06] Receitas, planejamento e compras

Status: planejado

Propósito: modelar receitas/porções e derivar plano/lista de compras.

Recursos/arquivos principais envolvidos: N02, C21, C15 e novo domínio persistente.

O que deve ser feito: N04 cria ingredientes, rendimento, nutrientes por porção e edição; N06 usa receitas para calendário alimentar e agregação de compras.

Decisões relevantes conhecidas: N04 espera N02/C21/C15; N06 espera N04.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md.

## [C12/C18/N08] iOS, saúde e atividade

Status: planejado

Propósito: expandir plataformas e integrar dados sem dupla contagem.

Recursos/arquivos principais envolvidos: Capacitor iOS, Apple signing, Health Connect, HealthKit, Samsung Health e hábitos.

O que deve ser feito: C12 prepara/build/publica iOS; C18 integra por plataforma e identifica origem/deduplicação; N08 acrescenta exercícios/rotinas/hábitos apenas depois de N05/C18.

Decisões relevantes conhecidas: HealthKit depende de C12; Health Connect é via preferencial Android; Trofia não deve virar plataforma fitness genérica.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): ROADMAP.md; 2026-07-18-claude-health-connect.md.

## [S9/I1–I7] Planejamento adicional de UI fora do roadmap geral

Status: planejado

Propósito: encerrar componentes e evoluir loading, registro, FAB, criação, configurações, home e gamificação.

Recursos/arquivos principais envolvidos: diálogo genérico, protótipos, prefers-reduced-motion, tema e testes visuais.

O que deve ser feito: S9 conclui a arquitetura de controles. I1–I7 só começa após seletores; inclui logo/loading, registro progressivo, FAB/menu, configurações full-screen, hierarquia da home e gamificação desativável. Alergias/intolerâncias continuam adiadas por serem dados de saúde sensíveis.

Decisões relevantes conhecidas: migração futura de tema deve atingir todos os usuários, não somente instalações novas; marcos AAB sugeridos após S9/I3/I5/I6/I7.

PRs/commits relacionados: não existem.

Fonte(s): 2026-08-31-ui-campos-customizados.md; 2026-08-31-claude-coordenacao-roadmap.md.

# 4. Contradições e limites não resolvidos

Datas de relatórios com prefixo 2026-08-31 frequentemente são datas de documentação, não do trabalho. A auditoria Word/planilha foi reposicionada em julho, mas o dia inicial exato continua não determinado.

Alguns relatórios antigos aplicavam C15/C16 retrospectivamente. Conforme decisão do responsável, essas etiquetas foram removidas dos blocos antigos; C15 e C16 permanecem futuros.

A causa final de determinadas telas pretas de 10/06 foi resolvida externamente e não está documentada; não foi reconstruída por inferência.

C08 possuía branch/commit de validação final, mas origin/main observado terminava no PR #165; portanto, o fechamento formal é não determinado.

PR #143/F06 e PR #150 foram drafts nas capturas documentais. Commits de UI posteriores existem, mas a equivalência administrativa final do draft #150 não é inferida.

O versionCode Android efetivamente enviado ao Play Console não é determinado pelo Git, pois era alterado localmente antes do upload.

# 5. Fontes históricas consolidadas

Foram usados todos os 22 arquivos existentes em documentation/historico/, todos os documentos relevantes em documentation/estado-atual/, ROADMAP.md, bug-inventory.txt e git log --all. Para detalhes operacionais atuais, prevalecem ROADMAP.md, RESUMO-STATUS.md, BUG-INVENTORY.md, VERSIONING.md, PENDENCIAS.md, AI_NUTRITION_POLICY.md, NUTRITION_SCORE.md, os documentos C22/C24 e compliance.